[image: image1.jpg]Zalacznik Nr 1
do Uchwaly Nr XXXIV/453/2005
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 24 listopada 2005 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
GMINY CHOJNICE

- kredyty i pozyczki preferencyjne

- Urzad Marszatkowski

- Zintegrowany Program Operacyj.
Rozwoju Regionalnego

2003 -2008
Lp. | Nazwa zadania i okres realizacji Wartosé Naklady w latach
w latach zadania
2003 2004 2005 2006 2007 2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. | Budowa kanalizacji sanitarnej 2.000.000,- - 20000- - 1.980.000,- - -
w miejscowosci Klawkowo
2004 — 2006
b - srodki wlasne 515.000,- - 20000- - 495.000,- - -
- kredyt i pozyczki preferencyjne - - - - - - -
- dotacja w ramach ZPORR 1.485.000,- - - - 1.485.000,- - -
2. | Budowa kanalizacji sanitarnej 3.705.039,87 - 9.576,81 | 3695463,06 - - -
Z przepompowniami sciekow w
solectwie Topole-Wladystawek
2004 — 2006
- $rodki wlasne 614.685,94 - 9.576,81| 605.109,13 - - -
- kredyt i pozyczki preferencyjne - - - - - - -
- $rodki ze ZPORR 3.090.353,93 - - 3090353,93 - - -
3. | Modernizacja oczyszczalni 9.583.368,- - - 300.000,- 6.581.368 | 2.702.000,- -
Sciek6w wraz z przepompownig
oraz rozbudowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci
Swornegacie
[ ) 2005 — 2007
- Srodki wilasne 858.368,- - - 300.000,- 383.458.64 | 174.909.36 -
- kredyt i pozyczki preferencyjne:
NFOS, WFOS i GW 1.500.000,-| - - - 1.500.000 - -
- $rodki w ramach Mechanizmu 7.225.000,- - - - 4.697.909,36 | 2.527.090,64 -
Finansowego EOG oraz
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
4. | Budowa wodociggu w 250.000,- - - 33.000,- 217.000,- - -
miejscowosci Chojniczki i
Charzykowy
2005 -2006
- $rodki wlasne 250.000,- - - 33.000,- 217.000,- - -





[image: image2.jpg]2

3

7

Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Lichnowy
ul. Angowicka
2005 -2006
- Srodki wlasne
- kredyty i pozyczki preferencyjne
- Urzad Marszatkowski
- Zintegrowany Program Operacyj.
Rozwoju Regionalnego

150.000,-

150.000,-

150.000,-

150.000.-

Budowa kanalizacji sanitarnej,
w miejscowosci Pawléwko-
Lipienice
2006

- $rodki wlasne
- kredyt i pozyczki preferencyjne
- $rodki ze ZPORR

(Europejski Fundusz Rozwoju

Regionalnego)

1.200.000,-

300.000,-

900.000,-

1.200.000,-

300.000,-

900.000.-

Modernizacja gimnazjum
Stawecin
2004 - 2007

- $rodki wlasne
- kredyty i pozyczki preferencyjne
- Urzad Marszatkowski
- Zintegrowany Program Operacyj.

Rozwoju Regionalnego

3.765.760,-

1.665.760.-

1.000.000,-
1.100.000,-

50000,-

50000,-

3.150.000,-

1.050.000,-

1.000.000,-
1.100.000.-

565.760,-

565.760.-

Modernizacja Szkoly Podstawow.
we wsi Lichnowy
2005 - 2007
- $rodki wlasne
- kredyty i pozyczki preferencyjne
- Zintegrowany Program Operacyj.
Rozwoju Regionalnego

1.757.900,-

906.950,-

850.950,-

30.000,-

30.000,-

500.000,-

500.000,-

1.227900,-

376.950.-

850.950.-

Modernizacja i rozbudowa
Zespolu Szkot Nowa Cerkiew
2004 —2007

1) Budowa sali sportowej przy
Zespole Szkol Nowa Cerkiew

- $rodki wlasne

- kredyty i pozyczki preferencyjne

- Urzad Marszatkowski Woj.Pom.

(Program Rozwoju Bazy Sportowe]

Wojewodztwa Pomorskiego-dotacja

ze $rodkow Totalizatora Sportowego)

- Zintegrowany Program Operacyj.

Rozwoju Regionalnego
- Budzet Panstwa

5.874.102,15

4.376.155,58

253.401,97

433.319,12

3.255.383,38
434.051,11

14640,

7.320,-

1.098.-

5.490,-
732

3.789.866,52

2.299.239,95

116.700,50

229.741.-

1.723.057,46
229.740,99

2.069.595,63

2.069.595,63

135.603,47

203.578,12

1.526.835,92
203.578,12





[image: image3.jpg]2

3

7

2) Modernizacja wraz z
termomodernizacjg budynku
Zespolu Szkol Nowa Cerkiew

- $rodki wlasne

- $rodki w ramach Mechanizmu
Finansowego EOG oraz
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego

1.497.946,57

292.134,01
1.205.812.56

1.490.626,57

284.814,01
1.205.812,56

Budowa hali sportowo-
widowiskowej w Charzykowach

2004 - 2006

- $rodki wlasne
- kredyty i pozyczki preferencyjne
- Urzad Marszatkowski Woj. Pom.
(Program Rozwoju Bazy Sportowej
Wojewodztwa Pomorskiego-dotacja ze
$rdokow Totalizatora Sportowego)
- Zintegrowany Program Operacyj.

Rozwoju Regionalnego
- Budzet Panstwa

7.102.102,21

2.531.089,98

4.571.012,23

70.760,- | 1.

70.760,-

127.591,24

740.864,29

5.903.750,97

2.073.603,03

3.830.147.94

11

Charzykowy-centrum aktywnego
wypoczynku i sportéw wodnych
(budowa promenady spacerowo-
rowerowej w miejscowosci
Charzykowy w ramach pomocy
dla miasta Chojnice)
2005 - 2007

- $rodki wlasne
- $rdoki ZPORR

(Europejski Fundusz Rozwoju

Regionalnego)

1.238.375,75

1.238.375,75

10.492,-

10.492,-

902.298,50

902.298,50

325.585,25

S

Przebudowa istniejacego ukladu
drogowego laczacego miasto
Chojnice z miejscowoscia
Charzykowy

2003 - 2006
- rodki whasne
- kredyty

2.297.750,-

2.297.750.-

21,655,

21.655,-

45.095,-

45.095,-

1.000.000,-

1.000.000.,-

1.231.000,-

1.231.000.-

Kaszubski Dom Re¢kodziela

Ludowego w Swornegaciach

/przebudowa, adaptacja, remont /
2004

- srodki wlasne

- kredyt i pozyczki preferencyjne

- dotacja w ramach programu

SAPARD

549.292,-

435.500.,-

113.792,-

549292,-

435500,-

113792,-

e





[image: image4.jpg]1 2 3 5 6 7 8
14. | Budowa sieci telekomunikacyjnej 298.500,- - 202.000,- 48.000,- | 48.500,-
i teleinformacyjnej regionu
chojnickiego ,,CHOMAN”etap I
2005 - 2007
- srodki wlasne 298.500,- - 202.000.,- 48.000,- | 48.500,-
15, | Budowa i wyposazenie Swietlicy 636.999,18 11.773,87 162.250,-|  462.975,31 -
wiejskiej w Klawkowie
2004 - 2006
- $rodki wlasne 241.623,18 11.773,87 62.090,- 167.759,31 -
- srodki z programu SPO ROL 395.376,- - 100.160.- 295.216,- -
(Europejski Fundusz Orientacji
i Gwarancji Rolnych)
16. | Modernizacja i remont $wietlicy 111.046,94 600,- 110.446,94 - -
wiejskiej w Lotyniu
2004 — 2005
‘ - $rodki wlasne 22.409,39 600.- 21.809,39 - -
- srodki z programu SPO ROL 88.637,55 - 88.637.,55 - -
(Europejski Fundusz Orientacji
i Gwarancji Rolnych)
17. | Budowa i wyposazenie $wietlicy 474.632,92 122.000,- 352.632,92 - -
wiejskiej w Krojantach oraz
budowa parkingu
2004 — 2005
- $rodki wlasne 416.852,92 122.000,- |  294.852,92 - -
- $rodki z programu SPO ROL 57.780,- - 57.780,- - -
(Europejski Fundusz Orientacji
i Gwarancji Rolnych)
18. | Modernizacja ujecia i budowa 1.553.809,11 - 1.553.809,11 - -
stacji wodociggowej w
miejscowo$ci Swornegacie
2005
- srodki wlasne 267.071,37 - 267.071,37 - -
- $rodki ZPORR 1.286.737,74 - 1.286.737,74 - -
19. | Przebudowa i modernizacja 225.559,I6T - 225.559,16 - -
pomieszczen Wiejskiego Domu
Kultury w Ogorzelinach
2005
- $rodki wlasne 10.000,- - 10.000,- - -
- $rodki z programu SPO ROL 180.127,33 - 180.127,33 - -
(Europejski Fundusz Orientacji
i Gwarancji Rolnych)
- promesa Ministra Kultury 35.431,83 - 35.431,83 - -
20. | Budowa kanalizacji sanitarnej 500.000,- - - 500.000,- -
Krojanty wybudowanie
2006
- $rodki wiasne 250.000,- - - 250.000,- -
- kredyty i pozyczki preferencyjne 250.000,- - - 250.000,- -





[image: image5.jpg]2

7

[}

Przebudowa drogi wojewédzkiej
Nr 240 na odcinku Chojnice —
granica wojewodztwa;
opracowanie dokumentacji

- cel:

wzmocnienie konkurencyjnosei
subregionu Chojnickiego poprzez
poprawe bezpieczenstwa i
dostepnosci komunikacyjnej
przebudowanego odcinka drogi

- $rodki wlasne

85.000,-

85.000,-

85.000,-

85.000.-





