[image: image1.jpg]Zalacznik Nr 1
do Uchwaly Nr XXXVI11/487/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 lutego 2006 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
GMINY CHOJNICE
2003 -2008

Lp.

Nazwa zadania i okres realizacji
w latach

Wartosé
zadania

Naklady w- latach

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2

3

7

Budowa kanalizacji sanitarnej

w miejscowosci Klawkowo
2004 — 2006

- $rodki wlasne

- kredyt i pozyczki preferencyjne

- dotacja w ramach ZPORR

2.000.000,-

515.000,-

1.485.000,-

20000-

20000-

1.980.000,-

495.000,-

1.485.000,-

Budowa kanalizacji sanitarnej

z przepompowniami $ciekow w

solectwie Topole-Wladyslawek
2004 — 2006

- $rodki wlasne

- kredyt i pozyczki preferencyjne

- $rodki ze ZPORR

3.705.039,87

614.685,94

3.090.353,93

9.576,81

9.576,81

3695463,06

605.109,13

3090353,93

Modernizacja oczyszczalni
Sciek6w wraz z przepompownia
oraz rozbudowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci
Swornegacie
2005 —2007
- srodki wilasne
- kredyt i pozyczki preferencyjne:
NFOS, WFOS i GW
- $rodki w ramach Mechanizmu
Finansowego EOG oraz
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego

9.583.368,-

858.368,-

1.500.000,-
7.225.000.-

300.000,-

300.000,-

6.581.368

383.458,64

1.500.000
4.697.909,36

2.702.000,-

174.909,36

2.527.090,64

Budowa wodociggu w
miejscowosci Chojniczki i
Charzykowy
2005 -2006

- $rodki wiasne
- kredyty i pozyczki preferencyjne
- Urzad Marszatkowski
- Zintegrowany Program Operacyj.

Rozwoju Regionalnego

250.000,-

250.000,-

33.000,-

33.000,-

217.000,-

217.000,-





[image: image2.jpg]2

A
3

7

Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Lichnowy
ul. Angowicka
2005 -2006
- srodki wlasne
- kredyty i pozyczki preferencyjne
- Urzad Marszatkowski
- Zintegrowany Program Operacy;.
Rozwoju Regionalnego

150.000,-

150.000,-

150.000,-

150.000,-

Budowa kanalizacji sanitarnej,
w miejscowosci Pawléwko-
Lipienice
2006

- $rodki wlasne
- kredyt i pozyczki preferencyjne
- $rodki ze ZPORR

(Europejski Fundusz Rozwoju

Regionalnego)

1.200.000,-

300.000,-

900.000,-

1.200.000,-

300.000,-

900.000,-

Modernizacja gimnazjum
Slawecin
2004 - 2007

- $rodki wlasne
- kredyty i pozyczki preferencyjne
- Urzad Marszatkowski
- Zintegrowany Program Operacyj.

Rozwoju Regionalnego

3.765.760,-

1.665.760,-

1.000.000,-
1.100.000,-

50000,-

50000,-

3.150.000,-

1.050.000,-

1.000.000,-
1.100.000,-

565.760,-

565.760,-

Modernizacja Szkoly Podstawow.
we wsi Lichnowy
2005 -2007
- $rodki wlasne
- kredyty 1 pozyczki preferencyjne
- Zintegrowany Program Operacyj.
Rozwoju Regionalnego

1.757.900,-

906.950,-

850.950,-

30.000,-

30.000,-

500.000,-

500.000,-

1.227900,-

376.950.,-

850.950,-

Modernizacja i rozbudowa
Zespolu Szkol Nowa Cerkiew
2004 - 2007

1) Budowa sali sportowej przy
Zespole Szkol Nowa Cerkiew

- srodki wlasne

- kredyty i pozyczki preferencyjne

- Urzad Marszalkowski Woj.Pom.

(Program Rozwoju Bazy Sportowej

Wojewodztwa Pomorskiego-dotacja

ze srodkow Totalizatora Sportowego)

- Zintegrowany Program Operacyj.

Rozwoju Regionalnego
- Budzet Panstwa

5.874.102,15

4.376.155,58

253.401,97

433.319,12

3.255.383,38
434.051,11

14640,

7.320,-

1.098,-

5.490,-
732,

3.789.866,52

2.299.239,95

116.700,50

229.741,-

1.723.057,46
229.740,99

2.069.595,63

2.069.595,63

135.603,47

203.578,12

1.526.835,92
203.578,12





[image: image3.jpg]2

3

7

2) Modernizacja wraz z
termomodernizacja budynku
Zespolu Szkol Nowa Cerkiew

- $rodki wlasne

- srodki w ramach Mechanizmu
Finansowego EOG oraz
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego

1.497.946,57

292.134,01
1.205.812.56

7.320,-

7.320,-

1.490.626,57

284.814,01
1.205.812,56

Budowa hali sportowo-
widowiskowej w Charzykowach

2004 - 2006

- $rodki wlasne
- kredyty i pozyczki preferencyjne
- Urzad Marszatkowski Woj. Pom.
(Program Rozwoju Bazy Sportowe;j
Wojewddztwa Pomorskiego-dotacja ze
$rdokéw Totalizatora Sportowego)
- Zintegrowany Program Operacyj.

Rozwoju Regionalnego
- Budzet Pafistwa

7.102.102,21

2.531.089,98

4.571.012,23

70.760,-

70.760,-

1.127.591,24

386.726,95

740.864,29

5.903.750,97

2.073.603,03

3.830.147,94

Charzykowy-centrum aktywnego
wypoczynKu i sportow wodnych
(budowa promenady spacerowo-
rowerowej w miejscowosci
Charzykowy w ramach pomocy
dla miasta Chojnice)
2005 - 2007

- $rodki wiasne
- $rdoki ZPORR

(Europejski Fundusz Rozwoju

Regionalnego)

1.238.375,75

1.238.375,75

10.492,-

10.492,-

902.298,50

902.298,50

325.585,25

325.585,25

12.

Przebudowa istniejgcego ukladu
drogowego laczacego miasto
Chojnice z miejscowos$cig
Charzykowy

2003 - 2006
- $rodki whasne
- kredyty

2.330.250,-

2.330.250,-

21.655,-

21.655,-

45.095,-

45.095.-

1.000.000,-

1.000.000,-

1.263.500,-

1.263.500,-

Kaszubski Dom Re¢kodziela

Ludowego w Swornegaciach

/przebudowa, adaptacja, remont /
2004

- $rodki wlasne

- kredyt i pozyczki preferencyjne

- dotacja w ramach programu

SAPARD

549.292,-

435.500,-

113.792,-

549292,-

435500,-

113792,-





[image: image4.jpg]1 2 8 § 6 7 8
14. | Budowa sieci telekomunikacyjnej 298.500,- - 202.000,- 48.000,- | 48.500,-
i teleinformacyjnej regionu
chojnickiego ,, CHOMAN”etap I
2005 -2007
- srodki wlasne 298.500,- - 202.000,- 48.000,- | 48.500,-
15. | Budowa i wyposazZenie $wietlicy 636.999,18 11.773,87 162.250,- | 462.975,31 -
wiejskiej w Klawkowie
2004 — 2006
- srodki wlasne 241.623,18 11.773,87 62.090,- 167.759,31 -
- $rodki z programu SPO ROL 395.376,- - 100.160,- 295.216,- -
(Europejski Fundusz Orientacji
i Gwarancji Rolnych)
16. | Modernizacja i remont §wietlicy 111.046,94 600,- 110.446,94 - -
wiejskiej w Lotyniu
2004 - 2005
- srodki wlasne 22:409,39 600,- 21.809,39 - -
- $rodki z programu SPO ROL 88.637,55 - 88.637,55 - -
(Europejski Fundusz Orientacji
i Gwarancji Rolnych)
17. | Budowa i wyposazenie $wietlicy 474.632,92 122.000,- 352.632,92 - -
wiejskiej w Krojantach oraz
budowa parkingu
2004 - 2005
- srodki wlasne 416.852,92 122.000,-| 294.852,92 - -
- $rodki z programu SPO ROL 57.780,- - 57.780,- - -
(Europejski Fundusz Orientacji
i Gwarancji Rolnych)
18. | Modernizacja ujgcia i budowa 1.553.809,11 - 1.553.809,11 - -
stacji wodociggowej w
miejscowosci Swornegacie
2005
- $rodki wlasne 267.071,37 - 267.071,37 - -
- $rodki ZPORR 1.286.737,74 - 1.286.737,74 - -
19. | Przebudowa i modernizacja 225.559,16 - 225.559,16 - -
pomieszczen Wiejskiego Domu
Kultury w Ogorzelinach
2005
- $rodki wlasne 10.000,- - 10.000,- - -
- $rodki z programu SPO ROL 180.127,33 - 180.127,33 - -
(Europejski Fundusz Orientacji
i Gwarancji Rolnych)
- promesa Ministra Kultury 35.431,83 - 35.431,83 - -
20. | Budowa kanalizacji sanitarnej 500.000,- - - 500.000,- -
Krojanty wybudowanie
2006
- srodki whasne 250.000,- - - 250.000,- -
- kredyty i pozyczki preferencyjne 250.000,- - - 250.000,- -





[image: image5.jpg]2

Przebudowa drogi wojewodzkiej
Nr 240 na odcinku Chojnice —
granica wojewddztwa;
opracowanie dokumentacji

- cel:

wzmocnienie konkurencyjnosci
subregionu Chojnickiego poprzez
popraweg bezpieczenstwa i
dostgpnosci komunikacyjnej
przebudowanego odcinka drogi

- $rodki wlasne

3 [ 4 s | 6 7 8 |

85.000,-| - : - 85.000,-| -

85.000-| - - ) 85.000,- -
il

RADA GMINY
W CHOJINICACH

dhlic mv:/’?(:n:\’ yminy
(/'/'
r Wdclaw Gormy [/)

/





