8

                                                                                                                                                                       Załącznik  Nr 5

                                                                                                                                                                      do  Uchwały  Nr  XXXIX/510/2006

                                                                                                                                                                      Rady  Gminy  w  Chojnicach

                                                                                                                                                                      z  dnia  24  kwietnia 2006 r.

I    Plan  finansowy  inwestycji  na  rok  2006  Gminy  Chojnice

	Dz
	Rozdz
	Zadanie

inwestycyjne
	M-c  i  rok

rozpoczęcia
planowane

zakończenie

	Aktualna

wartość

kosztorysowa 
	Nakłady

wykonane do

31.12.2005 r.

ew. przewid.

wykonanie
	Nakłady

planowane

 na 2006 r.
	Źródła  fin

Dotacje  z

budżetu

gminy
	ansowania

Dotacje  z

budżetu

państwa
	planowych

NFOŚr

(dotacje)


	nakładów

WFOŚr

i GW

/pożyczki/
	SAPARD
	Inne

(wymienić

jakie)
	Uwagi

	  1  
	   2
	       3
	          4
	      5
	       6
	      7
	8
	       9
	        10
	      11
	      12
	       13
	    14 

	010
	01010
	Budowa kanalizacji 

sanitarnej w

miejscowości

Klawkowo
	2006
	1.500.000,-
	-
	750.000,-
	750.000,-     
	-
	-
	-
	-
	-
	

	010
	01010
	Budowa kanalizacji 

sanitarnej w

miejscowości

Chojniczki 

( projekt )
	2007
	1.700.000,-
	-
	40.000,-
	40.000,-     
	-
	-
	-
	-
	-
	

	010
	01010
	Budowa kanalizacji 

sanitarnej w

miejscowości

Lichnowy

ul. Angowicka
	2006
	120.000,-
	-
	120.000,-
	60.000,-     
	-
	-
	60.000,-
	-
	-
	

	010
	01010
	Budowa kanalizacji 

sanitarnej w

miejscowości

Krojanty -

projekt
	2006
	10.000,-
	-
	10.000,-
	10.000,-     
	-
	-
	-
	-
	-
	


	  1  
	   2
	       3
	          4
	      5
	       6
	      7
	8
	       9
	        10
	      11
	      12
	       13
	    14 

	010
	01010


	Modernizacja

oczyszczalni

ścieków wraz z

przepompown. oraz rozbudową

kanalizacji

sanitarnej w m.

Swornegacie
	2005-2007
	9.583.368,-
	300.000,-
	1.883.458,64
	383.458,64
	-


	1.500.000,-
	-
	-
	-
	

	010
	01010


	Budowa sieci

wodociągowej

Chojniczki
	2006
	300.000,-
	-
	300.000,-
	300.000,-
	-
	-
	-
	-
	
	

	010
	01010


	Budowa kanalizacji 

sanitarnej w

miejscowości

Nieżychowice
	2006
	60.000,-
	-
	60.000,-
	60.000,-
	-


	-
	-
	-
	
	

	010
	01010


	Dokumentacja

na rozbudowę

SUW Pawłowo

wraz z rozbud.

sieci wodociąg.


	2006
	80.000,-
	-
	80.000,-
	80.000,-
	-


	-
	-
	-
	
	

	010
	01010


	Budowa kanalizacji 

sanitarnej w

miejscowości

Topole-Władysławek


	2005-2006
	1.176.739,70
	576.739,70
	600.000,-
	600.000,-
	-


	-
	-
	-
	
	

	010
	01010


	Budowa i modernizacja

stacji uzdatniania

wody w

miejscowości

Swornegacie


	2005-2006
	1.050.000,-
	450.000,-
	600.000,-
	600.000,-
	-


	-
	-
	-
	
	


	  1  
	   2
	       3
	          4
	      5
	       6
	      7
	8
	       9
	        10
	      11
	      12
	       13
	    14 

	600
	60016


	Modernizacja drogi dojazd.

Jeziorki –

Sternowo
	2005-2006
	158.100,-
	80.000,-
	78.100,-
	48.100,-
	-
	-
	-
	-
	30.000,-


	Urząd Marszałkowski



	600
	60016


	Budowa chodnika 

Nowa Cerkiew
	2006
	20.000,-
	-
	20.000,-
	20.000,-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	600
	60016


	Budowa

pieszo-jezdni Swornegacie
	2006
	25.000,-
	-
	25.000,-
	25.000,-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	600
	60016


	Budowa drogi

Agra Ostrowite
	2006
	230.000,-
	-
	230.000,-
	200.000,-
	-
	-
	-
	-
	30.000,-
	Urząd Marszałkowski



	600
	60016


	Budowa drogi

Topole
	2006
	930.000,-
	-
	800.000,-
	800.000,-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	700
	70095


	Dokończenie

bud. świetlicy

w Krojantach;

wyposażenie i

częściowe ogrodzenie placu, parking


	2004-2006
	454.632,92
	382.419,48
	72.213,44
	14.575,44
	-


	-
	-
	-
	57.638,-
	Dotacja

SPO-ROL

	700
	70095


	Budowa świetlicy wiejskiej w

Klawkowie +

wyposażenie


	2005-2006
	637.002,59
	13.322,59
	623.680,-
	231.562,-
	-


	-
	-
	-
	392.118,-
	Dotacja

SPO-ROL

	801
	80101


	Modernizacja

wraz z termo-

modernizacją

budynku

Zespołu Szkół

Nowa Cerkiew
	2006
	1.497.946,57
	7.320,-
	223.626,57
	223.626,57
	-


	-
	-
	-
	-
	


	  1  
	   2
	       3
	          4
	      5
	       6
	      7
	8
	       9
	        10
	      11
	      12
	       13
	    14 

	801
	80101


	Modernizacja

budynku

Szkoły Podstawowej

Lichnowy


	2005-2006
	390.341,-
	157.831,-
	288.316,-
	288.316,-
	-


	-
	-
	-
	-
	

	900
	90015


	Przebudowa

linii napowietrznej

wraz z oświetl.

drogowym

ul.Jeziorna i

ul.Komarowa

Charzykowy


	2006
	220.000,-
	-
	220.000,-
	220.000,-
	-


	-
	-
	-
	-
	

	900
	90095


	Instalacja urządzeń na

placu zabaw dla dzieci w

miejscowości

Ostrowite ZR


	2006
	28.419,40
	-
	28.179,40
	9.735,40
	-


	-
	-
	-
	18.444,-
	PPOW

	900
	90095


	Urządzenie

placu zabaw dla dzieci w

miejscowości

Angowice


	2006
	28.419,40
	-
	28.179,40
	9.735,40
	-


	-
	-
	-
	18.444,-
	PPOW

	900
	90095


	Montaż urządzeń na

placu zabaw dla dzieci w

miejscowości

Krojanty


	2006
	28.419,40
	-
	28.179,40
	9.735,40
	-


	-
	-
	-
	18.444,-
	PPOW


	  1  
	   2
	       3
	          4
	      5
	       6
	      7
	8
	       9
	        10
	      11
	      12
	       13
	    14 

	926
	92695


	Charzykowy-

centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych

(budowa promenady sparecowo-rowerowej w m.Charzykowy  


	2006-2007
	4.951.140,-
	10.492,-
	2.720.324,-
	982.539,-
	-


	-
	500.000,-
	-
	1.237.785,-
	Urząd  Marszałkowski

	x


	x
	  RAZEM


	x
	25.179.528,98
	1.978.124,77
	9.829.256,85
	5.966.383,85
	-
	1.500000,-
	560.000,-
	-
	1.802.873,-
	     -


                                                                                                    II    Zakupy   inwestycyjne

	 1
	    2
	         3
	        4
	        5
	        6
	        7
	       8
	        9
	        10
	       11
	       12
	      13
	      14

	700
	70005
	Wykupy

nieruchomości


	2006
	150.000,-
	-
	150.000,-
	150.000,-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	750
	75011
	Zakup

komputerów 
	2006
	5.000,-
	-
	5.000,-
	5.000,-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	750
	75023
	Zakup sprzętu

komputerowego,

drukarek, 

kserokopiarek
	2006
	50.000,-
	-
	50.000,-
	50.000,-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	754
	75412
	Zakup

motopomp


	2006
	11.500,-
	-
	11.500,-
	11.500,-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	754
	75412
	Zakup

samochodu


	2006
	76.276,-
	-
	76.276,-
	76.276,-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	852
	85219
	Zakup

komputerów 


	2006
	3.447,-
	-
	3.447,-
	3.447,-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	x


	x
	RAZEM
	x
	296.223,-
	-
	296.223,-
	296.223,-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


III   Dotacje celowe na inwestycje w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

                                                                  oraz  innych  jednostek  sektora finansów  publicznych

	 1
	    2
	         3
	        4
	        5
	        6
	        7
	       8
	        9
	        10
	       11
	       12
	      13
	      14

	400
	40002


	Dotacja  celowa z

budżetu na finans.

kosztów realizacji

inwestycji i zakup. inwestycyjnych

zakładów budżet.

Dotacja dla GZGK

bud. wod.Klosnowo
	2006
	200.000,-
	-
	200.000,-
	200.000,-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	600
	60013


	Wydatki na pomoc

finansową udzielan.

między jednost.

samorządu terytor.

na dofinansowanie

własnych zadań

inwestycyjnych i

zakupów inwestyc.

przebudowa istnie-

jącego układu drogowego łącząceg

miasto Chojnice 

z m.Charzykowy
	2003-2006
	2.330.250,-
	1045095,-
	1.263.500,-
	1.263.500,-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	851
	85195


	Dotacja na zakup

sprzętu medycznego dla Samodzielnej Publ. Przychodni Gminy Chojnice
	2006
	20.000,-
	-
	20.000,-
	20.000,-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	x
	x
	RAZEM
	x
	2.550.250,-
	1.045.095,-
	1.483.500,-
	1.483.500,-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	x
	x
	I + II + III 

OGÓŁEM
	x
	28.026.001,98
	3.023.219,77
	11.608.979,85
	7.746.106,85
	-
	1.500.000,-
	560.000,-
	-
	1.802.873,-
	x


  SPO-ROL – skrót odnosi się do Sektorawego Programu Operacyjnego  „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich

  PPOW  - Pomorski Program Odnowy Wsi
