5

                                                                                                                                                                      Załącznik  Nr  5

                                                                                                                                                                      do  Uchwały  Nr  XXIV/322/2004

                                                                                                                                                                      Rady  Gminy  w  Chojnicach

                                                                                                                                                                      z  dnia  29  grudnia  2004 r.

I    Plan  finansowy  inwestycji  na  rok  2004  gminy  Chojnice

	Dz
	Rozdz
	Zadanie

inwestycyjne
	M-c  i  rok

rozpoczęcia
planowane

zakończenie

	Aktualna

wartość

kosztorysowa
	Nakłady

wykonane do

31.12.2003

ew. przewid.

wykonanie
	Nakłady

planowane

 na 2004 r.
	Źródła  fin

Dotacje  z

budżetu

gminy
	ansowania

Dotacje  z

budżetu

państwa
	planowych

NFOŚr

(dotacje,

pożyczki)
	nakładów

WFOŚr

i GW

/pożyczki/
	Inne

(wymienić

jakie)
	Uwagi

	  1  
	   2
	       3
	          4
	      5
	       6
	      7
	8
	       9
	        10
	      11
	       12
	    13  

	010
	01010
	Budowa ujęcia wody i

sieci wodoci.

 we wsi Lichnowy
	  I    2003
 VI  2004
	849.411,-
	200.000,-
	649.411,-
	189.411,-     
	-
	-
	70.000,-
	90.000,-

300.000,-
	kredyt z

2003

kredyt

komercyjny

	010
	01010


	Budowa

kanalizacji

sanitarnej w

miejscowości

Chojniczki –

wybudowan.
	 IV  2004

 VII 2004
	1.370.001,-

w tym:

rbm SAPARD-1.184.241,24

rbm kwota schodkowa -

122.788,23

inne/nadzór,projekt-62.970,53
	-
	1.370.001,-
	10.920,71
	-


	-
	300.000,-
	559.080,29

500.000,-
	środki

SAPARD

kredyt

BOŚ



	010
	01010


	Budowa sieci

wodociąg.w

miejscowośc.

Chojniczki –

wybudowan.
	 IV  2004

 VII 2004
	117.997,60
	-
	117.998,-
	17.998,-
	-


	-
	-
	100.000,-
	kredyt

komercyjny

	010
	01010


	Budowa

kanalizacji

sanitarnej w

miejscowości

Klawkowo –

projekt
	 XI  2003

 XII 2004
	1.500.000,-
	-
	12.900,-
	12.900,-
	-


	-
	-
	-
	


	  1  
	   2
	       3
	          4
	      5
	       6
	      7
	8
	       9
	        10
	      11
	       12
	    13  

	010
	01010


	Budowa

kanalizacji

sanitarnej w

miejscowości

Topole –

Władysławek


	 X    2004

 IV  2005
	1.000.000,-
	-
	10.000,-
	10.000,-
	-


	-
	-
	-
	

	010
	01010


	Budowa

kanalizacji

sanitarnej w

miejscowości

Silno –

wybudowanie


	  I     2004

 VII  2004
	161.000,-
	-
	161.000,-
	37.000,-
	-


	-
	-
	124.000,-
	kredyt

komercyjny BOŚ

	600
	60016
	Budowa

chodnika Silno
	2004
	36.000,-
	-
	36.000,-
	36.000,-
	        -
	         -


	        -
	-
	-

	600
	60016
	Budowa

chodnika 

Ciechocin
	2004
	40.000,-
	-
	40.000,-
	40.000,-
	        -
	         -


	        -
	-
	-

	600
	60016
	Budowa

drogi Granowo
	2004
	88.754,-
	-
	88.754,-
	88.754,-
	        -
	         -


	        -
	-
	-

	700
	70095
	Budowa

świetlicy

Krojanty
	2004
	122.000,-

w tym:

sołectwo 22.000,-
	-
	122.000,-
	122.000,-
	        -
	         -


	        -
	-
	-

	700
	70095
	Budowa

świetlicy

Klawkowo


	2004
	20.000,-
	-
	20.000,-
	20.000,-
	        -
	         -


	        -
	-
	-

	801
	80101
	Modernizacja i rozbudowa

Zespołu Szkół

Nowa Cerkiew


	2004

2006
	5.874.102,15
	-
	42.150,-
	42.150,-
	 -
	 -
	-
	-
	-


	  1  
	   2
	       3
	          4
	      5
	       6
	      7
	8
	       9
	        10
	      11
	       12
	    13  

	801
	80101


	Budowa sali

sportowej przy

Szkole Podstawowej

w  Charzykowach


	2004

2006
	7.102.102,21
	-
	172.450,-
	72.450,-
	-


	-
	-
	100.000,-
	Urząd

Marszałkowski

	801
	80110


	Modernizacja budynku gimnazjum Sławęcin - dokumentacja


	2004

2006
	3.765.760,-
	-
	55.000,-
	55.000,-
	-


	-
	-
	-
	

	921
	92105


	Zagospodarowanie

Placu św. Floriana

w sołectwie

Ostrowite k/Chojnic


	2004


	24.200,-
	-
	24.200,-
	8.000,-
	-


	-
	-
	16.200,-
	Program

Odnowy Wsi

Urząd

Marszałkowski

	900
	90095


	Budowa pomostu

Kamionka
	2004


	29.000,-
	-
	29.000,-
	29.000,-
	-
	-
	-
	-
	

	921
	92109


	Świetlica wiejska

w Lotyniu miejscem

integracji ,edukacji i ofertą na spędzanie wolnego czasu dla każdego


	2004
	38.885,28,-
	-
	35.350,-
	17.950,-
	-


	-
	-
	17.400,-
	Program

Odnowy Wsi

Urząd

Marszałkowski

	921
	92120


	Kaszubski Dom

Rękodzieła Ludowego w

Swornegaciach

/ przebudowa ,

 adaptacja ,

 remont /
	2004
	549.292,-
	-
	549.292,-
	335.500,28
	-


	-
	-
	113.791,72

100.000,-
	środki

SAPARD

kredyt

komercyjny

	x


	x
	  RAZEM


	x
	22.688.505,24
	200.000,-
	3.535.506,-
	1.145.033,99
	-
	-
	370.000,-
	2.020.472,01
	     -


                                                                                                    II    Zakupy   inwestycyjne

	 1
	    2
	         3
	        4
	        5
	        6
	        7
	       8
	        9
	        10
	       11
	      12
	      13

	600
	60016
	Zakup wiaty autob.

Jeziorki
	2004
	-
	-
	3.500,-
	3.500,-
	-
	-
	-
	-
	-

	600
	60016
	Zakup wiaty autob.

Ostrowite AGRA
	2004
	-
	-
	3.500,-
	3.500,-
	-
	-
	-
	-
	-

	600
	60016
	Zakup wiaty

autobusowej

Angowice
	2004
	-
	-
	2.500,-
	2.500,-
	-
	-
	-
	-
	-

	700
	70005
	Wykupy

gruntów
	2004
	-
	-
	288.000,-
	288.000,-
	-
	-
	-
	-
	-

	700
	70005
	Zakup kontenerów

na pomieszczenia

gospodarcze

Nieżychowice
	2004
	-
	-
	26.050,-
	26.050,-
	-
	-
	-
	-
	-

	750
	75023
	Zakup

komputerów 
	2004
	-
	-
	50.000,-
	50.000,-
	-
	-
	-
	-
	-

	754
	75495
	Zakup samochodu

dla Policji Powiatowej
	2004
	-
	-
	35.000,-
	35.000,-
	-
	-
	-
	-
	-

	801
	80101
	Zakup kosiarki

Szkoła Lichnowy
	2004
	-
	-
	10.965,-
	10.965,-
	-
	-
	-
	-
	-

	801
	80101
	Zakup kosiarki

Szkoła Charzykowy
	2004
	-
	-
	7.655,-
	7.655,-
	-
	-
	-
	-
	-

	851
	85154
	Zakup sprzętu

komputerowego

profilaktyka p.alk.
	2004
	-
	-
	5.900,-
	5.900,-
	-
	-
	-
	-
	-


	852
	85112
	Zakup sprzętu

komputerowego

GOPS
	2004
	-
	-
	38.000,-
	38.000,-
	-
	-
	-
	-
	-

	900
	90004
	Zakup kosiarki

Klawkowo
	2004
	-
	-
	8.000,-
	8.000,-
	-
	-
	-
	-
	-

	900
	90004
	Zakup kosiarki

Krojanty
	2004
	-
	-
	6.740,-
	6.740,-
	-
	-
	-
	-
	-

	x


	x
	RAZEM
	x
	-
	-
	485.810,-
	485.810,-
	-
	-
	-
	-
	-


III   Dotacje celowe na inwestycje w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

                                                                  oraz  innych  jednostek  sektora finansów  publicznych

	 1
	    2
	         3
	        4
	        5
	        6
	        7
	       8
	        9
	        10
	       11
	      12
	      13

	600
	60013


	Dotacja  celowa na

przebudowę istnie-

jącego układu drogowego łącząceg

miasto Chojnice 

z miejscowością

Charzykowy


	
	2.675.000,-
	21.655,-
	45.095,-
	45.095,-
	-
	-
	-
	-
	-

	851
	85195


	Dotacja na zakup

USG oraz sprzęru medycznego dla Samodzielnej Publ.

Przychodni Gminy

Chojnice


	
	-
	-
	62.500,-

w tym:

Nowy Dwór – 500,-

Ogorzeliny – 2.000,-
	62.500,-
	-
	-
	-
	-
	-

	x


	x
	RAZEM
	x
	2.675.000,-
	21.655,-
	107.595,-
	107.595,-
	-
	-
	-
	-
	-

	x
	x
	I + II + III

OGÓŁEM


	x
	25.363.505,24
	221.655,-
	4.128.911,-
	1.738.438,99
	-
	-
	370.000,-
	2.020.472,01
	x


