[image: image1.jpg]Zalgcznik Nr 1
do Uchwaly Nr XXIX/376/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 maja 2005 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
GMINY CHOJNICE
2003 -2008

Naklady w latach

- kredyty i pozyczki preferencyjne

- Urzad Marszatkowski

- Zintegrowany Program Operacyj.
Rozwoju Regionalnego

Lp. | Nazwa zadania i okres realizacji Wartosé S
w latach zadania <
2003 2004 2005 2006 2007 2008
1 2 5 4 5 6 7 8 9
1. | Budowa kanalizacji sanitarnej 2.000.000,- - 20000- - 1.980.000,- - -
w miejscowosci Klawkowo
2004 — 2006
- $rodki wlasne 515.000,- - 20000- - 495.000,- - -
- kredyt i pozyczki preferencyjne - - - - - - -
- dotacja w ramach ZPORR 1.485.000,- - - - 1.485.000,- - -
2. |Budowa kanalizacji sanitarnej 3.705.039,87 - 9.576,81 | 3695463,06 - - -
z przepompowniami Sciekéw w
solectwie Topole-Wladystawek
2004 — 2006
- $rodki wlasne 614.685,94 - 9.576,81 | 605.109,13 - - -
- kredyt i pozyczki preferencyjne - - - - - - -
- $rodki ze ZPORR 3.090.353,93 - - 3090353,93 - - -
3. | Modernizacja oczyszczalni 9.583.368,- - - 300.000,- | 6.581.368 | 2.702.000,- B
Sciekéw wraz z przepompownig
oraz rozbudowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci
Swornegacie
2005 —2007
- $rodki wiasne 1.643.368,- - - 300.000,- | 281.368,- | 1.062.000,- -
- kredyt i pozyczki preferencyjne: - E -
NFOS 6.300.000,- - - - 6.300.000 - -
WFOS i GW 1.640.000,- - - - - 1.640.000,- -
4. |Budowa wodociggu w 250.000,- - - 33.000,-| 217.000,- - -
miejscowosci Chojniczki i
Charzykowy
2005 -2006
- $rodki wiasne 250.000,- - - 33.000,-| 217.000,- - -





[image: image2.jpg]2 3 5 6 7 8
Budowa kanalizacji sanitarnej w 150.000,- - - 150.000,- -
miejscowosci Lichnowy
ul. Angowicka
2005 -2006
- $rodki wiasne 150.000,- - - 150.000,- -
- kredyty i pozyczki preferencyjne - - - - -
- Urzad Marszatkowski - - - - -
- Zintegrowany Program Operacyj. - - - - -
Rozwoju Regionalnego
Budowa kanalizacji sanitarnej, 1.200.000,- - - 1.200.000,- -
w miejscowos$ci Pawléwko-
Lipienice
2006
- §rodki wlasne 300.000,- - - 300.000,-
- kredyt i pozyczki preferencyjne - - - - -
- srodki ze ZPORR 900.000,- - - 900.000,- -
(Europejski Fundusz Rozwoju =
Regionalnego)
Modernizacja gimnazjum 3.765.760,- 50000,- - 3.150.000,- 565.760,-
Slawecin
2004 —2007
- $rodki wiasne 1.665.760,- 50000,- - 1.050.000,- 565.760,-
- kredyty i pozyczki preferencyjne - - - - -
- Urzad Marszalkowski 1.000.000,- - - 1.000.000,- -
- Zintegrowany Program Operacyj. 1.100.000,- - - 1.100.000,- -
Rozwoju Regionalnego
Modernizacja Szkoly Podstawow. 1.757.900,- - 30.000,- 500.000,- 1.227900,-
we wsi Lichnowy
2005 —2007
- $rodki wlasne 906.950,- - 30.000,- 500.000,- 376.950,-
- kredyty i pozyczki preferencyjne - - - - -
- Zintegrowany Program Operacyj. 850.950,- - - - 850.950,-
Rozwoju Regionalnego
Modernizacja i rozbudowa 5.874.102,15 14640, - 3.789.866,52 | 2.069.595,63
Zespolu Szkol Nowa Cerkiew
2004 —2007
1) Budowa sali sportowej przy 4.376.155,58 7.320,- - 2.299.239,95 | 2.069.595,63
Zespole Szkol Nowa Cerkiew
- $rodki wiasne 253.401,97 1.098,- - 116.700,50 | 135.603,47
- kredyty i pozyczki preferencyjne - - - - -
- Urzad Marszatkowski Woj.Pom.
(Program Rozwoju Bazy Sportowej 433.319,12 - - 229.741,- 203.578,12
Wojewodztwa Pomorskiego-dotacja ze
$rodkéw Totalizatora Sportowego)
- Zintegrowany Program Operacyj.
Rozwoju Regionalnego 3.255.383,38 5.490,-| - 1.723.057,46 | 1.526.835,92
- Budzet Panstwa 434.051,11 732,-| - 229.740,99 | 203.578,12





[image: image3.jpg]2

3

7

2) Modernizacja wraz z
termomodernizacja budynku
Zespolu Szkoél Nowa Cerkiew

- §rodki wlasne

- kredyty i pozyczki preferencyjne

- Urzad Marszatkowski Woj. Pom.
(Program Rozwoju Bazy Sportowej

Wojewddztwa Pomorskiego- dotacja ze

srodkéw Totalizatora Sportowego)

- Zintegrowany Program Operacy;j.
Rozwoju Regionalnego

- Budzet Panstwa

1.497.946,57

226.247,49

1.122.087,42
149.611,66

7.320,-

1.098,-

5.490,-
32.-

1.490.626,57

225.149,49

1.116.597,42
148.879,66

10.

Budowa hali sportowo-
widowiskowej w Charzykowach

2004 - 2006

- $rodki wlasne
- kredyty i pozyczki preferencyjne
- Urzad Marszatkowski Woj. Pom.
(Program Rozwoju Bazy Sportowej
Wojewddztwa Pomorskiego-dotacja ze
$rdokéw Totalizatora Sportowego)
- Zintegrowany Program Operacyj.

Rozwoju Regionalnego
- Budzet Panstwa

7.102.102,21

1.827.857,31

5.274.244,90

70.760,-

70.760,-

1.127.591,24

272.747,81

854.843,43

5.903.750,97

1.484.349,50

4.419.401,47

Ik

Charzykowy-centrum aktywnego
wypoczynku i sportéow wodnych
(budowa promenady spacerowo-
rowerowej w miejscowosci
Charzykowy w ramach pomocy
dla miasta Chojnice)
2005 - 2007

- §rodki wiasne
- $rdoki ZPORR

(Europejski Fundusz Rozwoju

Regionalnego)

1.228.376,50

1.228.376,50

10.492,-

10.492,-

898.358,50

898.358,50

319.526,-

319.526,-

Przebudowa istniejgcego ukladu
drogowego l3czgcego miasto
Chojnice z miejscowoscig
Charzykowy

2003 — 2006
- $rodki wiasne
- kredyty

2.675.000,-

2.675.000,-

21.655,-

21.655,-

45.095,-

45.095,-

1.000.000,-

1.000.000,-

1.608.250,-

1.608.250,-

13.

Kaszubski Dom Rekodziela

Ludowego w Swornegaciach

/przebudowa, adaptacja, remont /
2004

- srodki wlasne

- kredyt i pozyczki preferencyjne

- dotacja w ramach programu

SAPARD

549.292,-

435.500,-

113.792,-

549292,

435500,-

113792,-





[image: image4.jpg]1 2 3 5 6 7 8
14. | Budowa sieci telekomunikacyjnej 298.500,- - 202.000,- 48.000,- | 48.500,-
i teleinformacyjnej regionu
chojnickiego ,,CHOMAN”etap I
2005 —2007
- $rodki wiasne 298.500,- - 202.000,- 48.000,- | 48.500,-
15. | Budowa i wyposazenie $wietlicy 636.999,18 11.773,87 162.250,- 462.975,31 -
wiejskiej w Klawkowie
2004 — 2006
- $rodki wiasne 186.999,18 11,773.87 40.450,- 134.775,31 -
- §rodki z programu SPO ROL 450.000,- - 121.800,- 328.200,- -
(Europejski Fundusz Orientacji
i Gwarancji Rolnych)
16. | Modernizacja i remont $wietlicy 111.046,94 600,- 110.446,94 - -
wiejskiej w Lotyniu
2004 —2005
- $rodki wiasne 22.409,39 600,- 21.809,39 - -
- $rodki z programu SPO ROL 88.637,55 - 88.637,55 - -
(Europejski Fundusz Orientacji
i Gwarancji Rolnych)
17. | Budowa i wyposazenie §wietlicy 474.632,92 122.000,- | 352.632,92 - -
wiejskiej w Krojantach oraz
budowa parkingu
2004 —2005
- $rodki wiasne 403.036,16 122.000,-| 281.036,16 - -
- $rodki z programu SPO ROL 71.596,76 - 71.596,76 - -
(Europejski Fundusz Orientacji
i Gwarancji Rolnych)
18. | Modernizacja ujgcia i budowa 1.553.809,11 - 1.553.809,11 - -
stacji wodociggowej w
miejscowos$ci Swornegacie
2005
- $rodki wlasne 267.071,37 - 267.071,37 - -
- $rodki ZPORR 1.286.737,74 - 1.286.737,74 - -
19. | Przebudowa i modernizacja 225.559,16 - 225.559,16 - -
pomieszczen Wiejskiego Domu
Kultury w Ogorzelinach
2005
- $rodki wlasne 10.000,- - 10.000,- - -
- $rodki z programu SPO ROL 180.127,33 - 180.127,33 - -
(Europejski Fundusz Orientacji
i Gwarancji Rolnych)
- promesa Ministra Kultury 35.431,83 - 35.431,83 - -
RADA GMINY

W CHOJNICACH

mgr Wactaw Gorny





