UCHWAŁA   Nr XIII/177/2003

Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 20 listopada 2003r.

w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXXI /508/ 2002 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 24 września 2002 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Chojnice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.)

Rada   Gminy uchwala, co następuje :

§1

Rozszerzyć   Wieloletni   Program   Inwestycyjny   przyjęty   Uchwałą

Nr XXX1/508/2002 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 24 września 2002 r.

o następujące przedsięwzięcia inwestycyjne :

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klawkowo 2004 - 2005

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Topole-Władysławek 2004 - 2005

3. Modernizacja gimnazjum Sławęcin

2004 - 2006

4. Modernizacja Szkoły Podstawowej we wsi Lichnowy

2005 - 2007

5. Modernizacja i rozbudowa Zespołu Szkół Nowa Cerkiew 2005 - 2007

6. Budowa hali sportowo-widowiskowej w miejscowości Charzykowy 2004 - 2006

[image: image1.jpg]Zalgeznik Nr 1

do Uchwaly Nr XI11/177/2003
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 20 listopada 2003 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

2003 - 2007
Nazwa z
1 2 6
" 1. | Budowa kanalizacji sanitarnej 1.500.000,- 20.000,- |  1.480.000,- = C
w miejscowosci Klawkowo
2004 - 2005
- $rodki wlasne 770.000,- 20.000,- 750.000,- - -
- kredyt i pozyczki preferencyjne 730.000,- - 730.000.- - -
- dotacja w ramach programu - - - - -
SAPARD
2. | Budowa kanalizacji sanitarnej 1.000.000,- 500.000,- 500.000,- - -
w miejscowosci Topole-
Wiadyslawek
2004 - 2005 500.000,- 250.000,- 250.000,- - =
- $rodki wlasne 500.000,- 250.000,- 250.000,- - -
- kredyt i pozyczki preferencyjne - - - - -
- dotacja w ramach programu
SAPARD
3. | Modernizacja gimnazjum Slawgcin 3.765.760,- 50.000,-| 3.150.000,-| 565.760,- -
2004 - 2006
| - $rodki wlasne 1.665.760,- 50.000,- 1.050.000,-| 565.760,- ¥
- kredyty i pozyczki preferencyjne - - - - -
- Urzad Marszalkowski 1.000.000.- - 1.000.000,- - e
- Zintegrowany Program Operacyjny 1.100.000.- -|  1.100.000,- - -
Rozwoju Regionalnego
4. | Modernizacja Szkoly Podstawowej 1.757.900,- - 30.000,- | 500.000,- | 1.227.900,-
we wsi Lichnowy
2005 - 2007
- $rodki wlasne 906.950.- - 30.000,-| 500.000.-| 376.950,-
- kredyty i pozyczki preferencyjne - - - = -
- Zintegrowany Program Operacyjny 850.950,- - - -| 850950,
Rozwoju Regionalnego
5. | Modernizacja i rozbudowa Zespolu |  4.313.000,- 100.000,- 150.000,- | 1.000.000,- | 3.063.000,-
Szkol Nowa Cerkiew
2005 - 2007
- §rodki wlasne 1.213.000,- - 150.000,- | 1.000.000,- 63.000.-
- kredyty i pozyczki preferencyjne - - - - -
- Urzad Marszatkowski 1.000.000,- 100.000,- = - 900.000,-
- Zintegrowany Program Operacyjny 2.100.000,- - - - | 2.100.000,-
Rozwoju Regionalnego





[image: image3.jpg]7. Zadanie inwestycyjne
pn. ,, Charzykowy — Centrum Aktywnego Wypoczynku
i Sportéw Wodnych ,,
2005 — 2006

8. Przebudowa istniejacego ukladu drogowego taczacego
miasto Chojnice z miejscowosciqg Charzykowy
2003 - 2005

9. Kaszubski Dom Rekodziela Ludowego w Swornegaciach
/ przebudowa /
2004

Szczegolowy opis ww przedsiewzig¢ inwestycyjnych zawiera zalacznik
Nr 1 do niniejszej uchwaly .

§2
Wykonanie uchwaly powierzy¢ Wojtowi Gminy .
§3
Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjgcia i podlega ogloszeniu
na tablicy ogloszen .
Przewodniczacy Rady Gminy

Wactaw Gorny

N




[image: image2.jpg]1 2 3 4 5 6 7
6. | Budowa hali sportowo- 5.100.000,- - 170.000,- | 1.300.000,- | 3.630.000,-
widowiskowej
w miejscowosci Charzykowy
2004 - 2006 1.100.000,- - 70.000.- 500.000,-|  530.000,-
- $rodki wlasne - - - - -
- kredyty i pozyczki preferencyjne 1.500.000.~ - 100.000.- 800.000,-  600.000,~
- Urzad Marszalkowski 2.500.000,- - - - | 2.500.000,-
- Zintegrowany Program Operacyjny
Rozwoju Regionalnego
7. | Zadanie inwestycyjne pn. 2.909.500,- - - 130.000,- | 2.779.500.-
wCharzykowy — centrum aktywnego
wypoczynku i sportéw wodnych™
2005 — 2006
- $rodki wlasne 1.909.500,- - - 130.000.- | 1.779.500.-
- kredyty i pozyczki preferencyjne - - - - -
- Urzad Marszalkowski - - - - E
- Zintegrowany Program Operacyjny 1.000.000.- - - - | 1.000.000.-
Rozwoju Regionalnego
8. | Przebudowa istniejacego ukladu 2.053.655,- 21.655,-| 1.032.000,-| 1.000.000,~ -
drogowego laczacego miasto
Chojnice z miejscowoscia
Charzykowy
2003 — 2005 21.655,- 21.655.- - - =
- $rodki wlasne 2.032.000,~ - 1.032.000,-| 1.000.000,- -
- kredyty
9. | Kaszubski Dom Rekodziela 487.520,- - 487.520,- - -
Ludowego w Swornegaciach
/ przebudowa , adaptacja , remont /
‘ 2004
- $rodki wlasne 357.520,- - 357.520,- - =
- kredyt i pozyczki preferencyjne - - - L EJ
- dotacja w ramach programu 130.000,- - 130.000,- - -

SAPARD

Ay Gmiay





